Российская Федерация

Иркутская область

Эхирит-Булагатский район

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 23 сентября 2020 года № 65 п.Усть-Ордынский

Отчет о выполненных мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годы объектов ЖКХ

Заслушав информацию председателя комитета ЖКХ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Щербакова Г.Ю. «О подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2020-2021 гг,» руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»,

РЕШИЛА:

Информацию председателя Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Щербакова Г.Ю. «О подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2020-2021 гг,», принять к сведению.

Председатель                                                                                Усов И.П.

Приложение

к Решению Думы муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 23 сентября 2020 года № 65

Информация о подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2020-2021 гг,

Отопительный сезон 2019-2020 гг. завершен 15.05.2020 г. По завершению отопительного сезона до 01.06.2020 г. были проведены работы по текущему ремонту угольных котельных бюджетных учреждений.

В целях подготовки МО «Эхирит-Булагатский район» согласно плану мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2020-2021 гг. на сегодня выполнены следующие работы:

- Капитальный ремонт теплотрассы в МОУ Олойская СОШ на сумму 1659351,3 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят один) рубль 30 копеек, из них средства областного бюджета 1493486,00 (Один миллион четыреста девяносто три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей   00 копеек, средства местного бюджета 165865,3 (Сто шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 30 копеек. Контракт № 2020/09 от 02.06.2020 г;

-Приобретение котлов КВР-0,2 для МОУ Алужинской и МОУ Харазаргайской СОШ на сумму 376600 (Триста семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, из них 338955,85 (Триста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 80 копеек, средства местного бюджета 37644,15 (Тридцать семь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 15 копеек. Контракт № 2020/07 от 08.06.2020 г;

-Ремонт системы отопления в Зун-Булукской НОШ на сумму 397 400  (Триста девяносто семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, из них сумма областного бюджета 373553,49 (Триста семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 49 копеек, средства местного бюджета 23846,51 (Двадцать три  тысячи восемьсот сорок шесть) рублей 51 копейка. Ремонт был произведен с целью улучшения качества теплоснабжения, ранее отопление осуществлялось за счет электрообогревателей т.е сухое отопление, что приводило к большому расходу электроэнергии заменены на водяное с установкой электрокотла;

Бюджетные образовательные учреждения, отапливаемые углем: Алужинская СОШ, Бозойская СОШ, Булусинская СОШ, Гаханская СОШ, Корсукская СОШ, Ново-Николаевская СОШ, Олойская СОШ, Тугутуйская СОШ, Харазаргайская СОШ, Харанутская СОШ, Харатская СОШ, Детский сад «Березка», детский сад «Сказка», детский сад «Солнышко», ФОК «Лидер». 	Все котельные подведомственных бюджетных образовательных учреждений обеспечены нормативным запасом топлива, а также ими заключены прямые договора с ООО «Континент» на поставку угля на период до конца финансового года, с условием заключения последующего договора до конца отопительного сезона 2020-2021 гг по фиксированной цене за тонну то есть 2830 (Две тысячи восемьсот тридцать) рублей 00 копеек. Общий объем угля по договорам на период с 15.08.2020 г по 31.12.2020 г. составил 1747,477 тонн на сумму 4 945 360,00 (Четыре миллиона девятьсот сорок пять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек. Поставка угля начата с 17.08.2020 г.

По результатам предыдущего отопительного сезона было принято решение о заключении договоров именно с ООО «Континент», так как задержек по поставкам, а также жалоб на качество угля не поступало. Кроме того, о высоком качестве угля говорит его низкая зольность.