**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН»**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

от 29 июня 2022 года № 170 п. Усть-Ордынский

**Об итогах отопительного сезона 2021-2022 гг.**

Заслушав информацию председателя комитета по ЖКХ, транспорту, энергетике, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Щербакова Г.Ю. «Об итогах отопительного сезона 2021-2022 гг.», руководствуясь [ст. 2](garantF1://21527616.25000)4 Устава муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», Дума

**РЕШИЛА:**

Информацию председателя комитета по ЖКХ, транспорту, энергетике, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Щербакова Г.Ю. «Об итогах отопительного сезона 2021-2022 гг.», принять к сведению.

Председатель Б.А. Мантагуев

Приложение

к решению Думы района

от 29 июня 2022 года № 170

**Об итогах отопительного сезона 2021-2022 гг.**

Комитет ЖКХ сообщает, что в целях подготовки МО «Эхирит-Булагатский район» согласно плану мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2021-2022 гг. выполнены следующие работы:

- Ремонт водоснабжения и водоотведения в МДОУ Корсукский детский сад «Петушок» на сумму 556 000 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек;

-Промывка и гидравлические испытания объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных учреждениях МО «Эхирит-Булагатский район»;

- проведены работы по ремонту электропроводки в Байтогской СОШ на сумму 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Собственными силами работников Комитета ЖКХ проведены следующие работы:

- Ремонт накопительной емкости на угольной котельной МОУ Харатской СОШ и ремонт водонапорной скважины с заменой насоса питающей котельную;

- Заменена колосников в угольной котельной МДОУ детский сад «Солнышко»;

- Произведен ремонт канализационных сетей на территории МДОУ детский сад «Березка»;

- В здании детского сада МОУ Куядская НШДС произведен ремонт электро-оборудования;

- Проведен монтаж системы отопления в здании администрации;

- Проведены поверки приборов учета тепла на следующих объектах: сельхоз управление, ДК «Наран», детский сад «Елочка», районная администрация, управление образования, МОУ Захальская СОШ.

- Проведены работы: по замене блока питания на приборе учета тепла ДК «Наран», ремонтe прибора учета тепла МДОУ детский сад «Елочка»;

- Приобретены манометры и термометры для замены на котельных;

- МОУ Харазаргайская СОШ проведены сварочные работы системы дымоудаления, установлен бак аккумулятора емкостью 1 м 3 для питьевого водоснабжения;

- МОУ Хаборовская СОШ заменен циркуляционный насос. Проведены работы по ремонту электробойлера, а также произведен ремонт электропроводки и электроплит.

- МДОУ Алужинский детский сад «Золотая рыбка» выполнены работы по ремонту внутреннего освещения, замена автоматов, ремонт электроплит.

- МДОУ Байтогский детский сад произведена замена вводных автоматов, проведен ремонт электропроводки.

- МДОУ Гаханский детский сад выполнена врезка балансировочных клапанов в систему отопления на котельной;

- МОУ Ахинская СОШ выполнены работы по монтажу СИП, в замен вышедшего из строя (от трансформаторной подстанции до гаража);

- МДОУ Ахинский детский сад произведен ремонт электропроводки в здании с укладкой ее в кабель канал;

- МОУ Булусинская СОШ выполнен ремонт электропроводки в водозаборном колдце;

- МОУ Еловская НШДС проведен ремонт щита управления бойлерного отопления, заполнение системы отопления до нормативного;

- МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 проведены работы по очистке системы канализации;

- Приобретены радиаторы отопления для МДОУ детского сада «Светлячок»

- МДОУ Олойский детский сад проведен ремонт системы водоснабжения;

- ФОК «Лидер» проведена промывка системы канализации.

В целях подготовки МО «Эхирит-Булагатский район» к отопительному периоду приняты следующие нормативно правовые акты:

- Постановление мэра от 02.06.2021 г. № 837 «О составе комиссии по подготовке и приемке объектов ЖКХ и РСО к работе в отопительный сезон 2021-2022 гг.»;

- Распоряжение мэра от 14.07.2021 г. № 430 «О создании комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.»;

- Постановление мэра от 14.07.2021 г № 1076 «Об утверждении программы проведения проверки готовности системы теплоснабжения»;

- Постановление мэра от 14.07.2021 г № 1077 «Об утверждении комплексного плана организационно-технических мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2021-2022 гг. находящихся в собственности МО «Эхирит-Булагатский район».

Муниципальным образованием «Эхирит-Булагатский район получен Паспорт готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. № 147/РП-361-2590-о/2021-П

Муниципальным образованием «Усть-Ордынское» был получен Акт от 10 ноября 2021 г. о неготовности к отопительному периоду по причине невыполнения требований по готовности:

1. Не представлен приказ о создании комиссии, образованной органами местного самоуправления сельского поселения, созданной с целью проверки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.
2. Не представлена программа проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденная руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, в которой указываются: объекты, подлежащие проверке, сроки проведения проверки.
3. Не представлены документы, подтверждающие наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива по всем котельным.
4. Котельная ГБПОУ Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум» введена в эксплуатацию без Разрешения на допуск в эксплуатацию в установленном законодательством порядке.

Первые три пункта замечаний (по отчету МО «Усть-Ордынское») были устранены.

По четвертому пункту замечаний техникумом была подана заявка в Ростехнадзор на выдачу допуска, 04.03.2022 г. МО Усть-Ордынское получен Акт готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг . № 393/РП-361-186-о/2022.

На угольные котельные, учреждений МО «Эхирит-Булагатский» район за отопительный период завезли 2450 тонн угля. На следующий отопительный остаток 80 тонн.

Аварийных ситуаций за период отопительного сезона не возникало.